2011年中国/UNICEF合作项目“减轻砷危害”（摘要）

2011年我国与联合国儿童基金会继续进行“减轻砷危害”合作项目，主要进行了以下几方面的工作。

1.饮用水高砷水源筛查
　　中国疾病预防控制中心地方病控制中心组织实施全国饮水型砷中毒病区和高砷区改水降砷现状。调查覆盖了全国已知的所有饮水超标村和砷中毒病区村。调查结果表明：截止到2011年6月，我国砷中毒病区和高砷区的改水村数1628个，改水率为69.4%，受益人口135万余人，受益人口百分率为65.5%。江苏和青海完成了全部饮水高砷区村的改水工作；山东、兵团、吉林、四川、宁夏和山西改水率在80%以上；甘肃仅2个村实施了改水降砷，且有1个工程已经报废。 调查了1620个村改水工程运转和使用情况，正常运转占91.4%；间歇运转占5.7%；改水工程报废村46个，占2.8%；饮水砷含量超标村175个，超标率为11.1%。为进一步做好地方性砷中毒防治工作，今后应做好3方面工作：一是将未改水的砷病区和高砷区的改水工程列入国家“十二五”农村安全饮用水规划，加快改水工程建设速度；二是加强降砷改水工程的管理和维护，不仅要有严格规章制度，还要有检查和监督；三是加强水质监测，卫生和水利部门要做到信息及时沟通，及时发现和修复水砷超标工程。我们不仅要建好降砷改水工程，更要管好，建立起我国地砷病长效防治机制。

2. 中国地方性砷中毒防治策略研讨会

2011年11月24-25日在重庆市召开了中国地方性砷中毒防治策略研讨会。中国疾病预防控制中心地方病控制中心孙殿军主任、中国疾病预防控制中心农村改水技术指导中心陶勇主任、卫生部疾病预防控制局地方病防治管理处张树彬主任科员、联合国儿童基金会北京代表处项目主任杨振波博士和雷俊女士，以及全国16个已经发现饮水型地方性砷中毒病区和高砷区省份的管理和专业技术人员，共40人参加了会议。会议由中国疾病预防控制中心地方病控制中心于光前研究员主持。孙殿军主任作报告，总结和分析了我国重点地方病的流行状况与分布范围、防治措施落实状况与防治工作取得的成就，提出了下阶段我国地方病科研工作研究方向和需要重点攻关的研究任务。陶勇主任和杨振波博士关于饮用水水质监测和如何更好开展砷中毒防治工作分别作了报告。各省份代表报告了改水降砷防治砷中毒工作中取得的成绩、分析了存在的问题、提出了下阶段工作建议。与会代表还就如何更好开展项目工作和建立可持续控制我国地方性砷中毒长效机制的问题，进行了广泛深入的热烈讨论。